台基國際物流股份有限公司投標須知

- 投標名稱：基隆碼頭新建工程水電消防設備工程

- 工程地點：基隆港西三十一、三十二號碼頭後線

- 圖說標單：投標須知、設計圖、工程標單

- 投標資格：(一)凡參加本工程投標者，其資格須符合下列各項要求：

1.未有違反機電相關法令之優良廠商。

2.公司無工程糾葛未消或延誤情事者。

(二)資格文件：

1.公司執照(影本)。

2.營利事業登記証(影本)。

3.甲級電氣承裝業登記証(影本)。

4.電氣公會甲級會員証書(影本)。

5.信用証明：票據交換機構出具之非拒絕往來戶式最近一年內無退票紀錄証明。

6.最近三年辦理完成之營業人銷售額與稅額申報書(影本)。

7.近五年工程業績表(內容含工程名稱、工程日期)。

8.最近一期完稅證明(影本)。

五、領   標：

1.凡受邀或有意參加本工程投標之廠商，請於本公司所在地(詳下列)領取招標文件及圖說電子檔。

2.本工程之招標文件及圖說均為合約之附件，其效力與合約相同。

3.領取工程圖說地址及電話：基隆市中山四路28號台基公司管理部

02-2426-8589*207  郭再德課長

六、現場勘查：本工程工地之現況，各投標廠商應自行前往工地勘查，若有任何疑問，可於投標前向本公司查詢或書面請求解釋，投標後不得藉詞推諉，要求加價或其他任何要求。

七、投標範圍：依照圖說及標單所列各項目，以及參照規範說明書，包括所需人工、材料及工作所需之一切機具設備，以及工料庫存運輸費，工地所用之電費、勞工安全衛生費等各項費用均包括在內。

八、工程期限及逾期罰款：

配合相關工程開工，土木建築工程完成後15天內完工。本工程全部工程應於規定完工日期內完工，每逾期一天扣罰總工程款千分之壹，按日類推，於工期款中扣除。

九、押標金：新台幣三百萬元（即期銀行本票，抬頭為台基國際物流股份有限公司），得標廠商押標金轉為履約保證金（得標總價10%銀行保證函或本公司認可之其他方式）並再補足差額，另未得標廠商押標金無息發還。若得標後放棄履行本工程、假造資格文件及圍標事實者，則押標金予沒收，投標廠商不得任何異議（承包商需出具押標金切結書），本公司收到押標金及押標金切結書，將出具收執回條，投標廠商憑該單據及公司大小章，退還押標金。

十、投標資料：

1.第四項資格證明文件及各項證件影印本

2.廠商及負責人印章印模單

3.工程估價單

4.單價分析表

5.押標金及押標金切結書

十一、投標期限提送方式：

所有投標文件之提出，應於97年8月15日中午12點前送達「台北市內湖區堤頂大道二段185號12樓 李其灃收」標單、資格文件與數量計算式(標單數量僅供參考)，投標者應自行詳為估算。投標文件送達後，廠商不得以任何理由申請更改、作廢，另投標廠商投標之文件、圖說，不論得標與否概不退還。

十二、評選及決議：

本公司將就符合投標資格之廠商，選出投標價格最優數家，邀請於97年8月19日親至本公司，進行最後評選及決議。

十三、其他注意事項：

- 參加投標廠商應將前點各項證件影印本、廠商及負責人印章印模單、押標金切結書、等各一份，連同押標金票據一併裝入證件封內，並用本公司發給之標單、工程估價單、單價分析表，依式清晰填寫裝入標單封內(不得使用鉛筆填寫)，其標單總價應以中文大寫填明並於末尾加「整」或「正」字。

- 在施工期間乙方應切實注意工人及四週人畜建物之安全，並且應裝置安全設備，如致他人之生命身體財產遭受損害時，均由投標廠商自行負責處理，與本公司無涉，並請各廠商遵守勞工安全衛生法令施工安全衛生管理辦法及工地協議組織管理辦法。

- 為擔保簽約後依約如期開工並按進度施工，及其他施工有關之損害賠償責任，得標廠商應於正式簽約時，提交經本公司所認可履約保證金，額度為合約總金額之百分之十。

- 承包廠商於工程完工驗收完畢後，依照規定保固期限出具保固切結書，並由工程款扣留該項工程結算金額百分之五之保固保證金（所有施工範圍保固二年）。

- 得標廠商在施工期間應向本公司認可之保險公司投保營造綜合損失險、僱主意外責任險、第三責任險，其費用由得標廠商負擔，上述保單收據正本，應於第一次計價前交業主存查，否則不予付款。